**Relatório de Acompanhamento**

Syshotel\_incremento\_fornecedor

**Histórico das Revisões**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 03/07/2015 | 1.0 | Criação e formatação documento | Felipe Alves |
| 04/07/2015 | 1.1 | Atualização | Felipe Alves |
|  |  |  |  |

**Relatório de Acompanhamento**

**Relatório 01 (03/07)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Escopo** | **Tarefas** | **Estimativas** | **Orçamento** | **Cronograma** | **Riscos** | **Envolvidos** | **Recursos Humanos** | **Recursos**  **Materiais** |
| ok | ok | ok | ok | NC1 | ok | ok | ok | ok |

NC1:

**Descrição:** Adiantamento da entrega do projeto da data 08/07/2015 para 06/07/2015

**Data Ocorrencia:** 03/07

**Impacto:** Reavaliação dos entregáveis pois ajustes nos planos serão necessários

**Ação:** Alocar mais horas para atender ao cronograma (horas extras)

**Interessados:** Gerente do Projeto

**Impacto projeto:** Qualidade pode ser afetada e esforço empregado pode aumentar

**Relatório 02 (04/07)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Escopo** | **Tarefas** | **Estimativas** | **Orçamento** | **Cronograma** | **Riscos** | **Envolvidos** | **Recursos Humanos** | **Recursos**  **Materiais** |
| ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |

Relatório 2 sem nenhuma não conformidade

**Relatório 03 (05/07)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Escopo** | **Tarefas** | **Estimativas** | **Orçamento** | **Cronograma** | **Riscos** | **Envolvidos** | **Recursos Humanos** | **Recursos**  **Materiais** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |