Relatorio de Marco

SysHotel

**Histórico das Revisões**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 04/07/2015 | 1.0 | Criação e formatação documento | Felipe Alves |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Sumário

[1 – Introdução 4](#_Toc423772006)

[2 – Situação 4](#_Toc423772007)

# 1 – Introdução

Este documento tem o intuito de demonstrar para os interessados no projeto que não participam diretamente da execução do projeto e que não estão cientes do estado o qual o projeto se encontra

# 2 – Situação

O projeto esta dentro do planejado. Inicialmente o projeto estava com o tempo alocado para iniciar 01/07/2015 e finalizar 08/07/2015, porem houve um adiantamento devido a necessidade do interessado na entrega do projeto, logo após essa solicitação o cronograma foi ajustado com inicio 01/07/2015 e fim 06/07/2015. Houve um reajuste nas datas de entrega e os entregáveis foram reajustados, mesmo com o cronograma apertado as entregas atenderam as datas especificada no cronograma ate o momento.

Baseado no cronograma do projeto estamos dentro da terceira interação das quadro previstas para o projeto:

Ate o momento os requisitos implementados são:

Arquitetura do Projeto

RF017 - Manter Fornecedores

RF018 - Alterar Forncedores

Conforme estabelecido estamos com a implementação em confomidade com o cronograma do projeto, os relatorios estao sendo gerados conforme cronograma e o projeto ate o momento sera entregue na data especificada.

Vide [Planilha de Status](G5-RS-Planilha%20Relatorio%20de%20Status.xls) projeto.